安徽融耀科技产业发展有限公司安徽阜阳界首高新技术产业开发区污水处理项目—田营科技园污水处理厂建设项目（临时用电）

竞争性磋商文件

采购人：安徽融耀科技产业发展有限公司（单位盖章）

2025年11月

目	录

第一章	竞争性磋商公告................................................	3

第二章	供应商须知	.................................................... 6

第三章	采购需求.......................................................24

第四章	评审方法和标准................................................25

第五章	政府采购合同..................................................33

第六章	响应文件格式..................................................55

# 第一章	竞争性磋商公告

## 项目概况

安徽首建工程建设项目管理有限公司受安徽融耀科技产业发展有限公司委托，现对安徽融耀科技产业发展有限公司安徽阜阳界首高新技术产业开发区污水处理项目—田营科技园污水处理厂建设项目（临时用电）进行招标,欢迎符合条件的供应商参加响应，并于2025年12月08日15时00分（北京时间）前递交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目名称：安徽融耀科技产业发展有限公司安徽阜阳界首高新技术产业开发区污水处理项目—田营科技园污水处理厂建设项目（临时用电）

采购方式：竞争性磋商

预算金额：191180.52元

最高限价：191180.52元

采购需求：本项目主要包括临时用电工程，包含变压器、电线杆、电线接入、杆上设备、防雷接地、系统调试等，具体详见图纸及工程量清单。

合同履行期限：20日历天

本项目是否接受联合体：否

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：/。

3.本项目的特定资格要求：

3.1具有电力工程施工总承包叁级及以上资质，同时具有承装（修、试）五级及以上电力设施许可证，具有有效的安全生产许可证。

3.2项目负责人资格：具备机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（建安B证），且目前未在其他项目上任职或虽在其他项目上任职但本项目成交后能够从该项目撤离。

## 三、获取采购文件

时间：2025年11月26日至2025年12月08日15时00分（磋商文件的发售期限自开始之日起不得少于5个工作日）

获取地点：《安徽融城高新技术产业发展集团有限公司》https://www.ahrcgxjt.com/

方式：供应商需登录《安徽融城高新技术产业发展集团有限公司》https://www.ahrcgxjt.com/下载采购文件

售价：500元/份，售后不退，递交响应文件同时交纳。未交纳文件费的，将拒绝接受其响应文件。

## 四、响应文件提交

截止时间：2025年12月08日15时00分（北京时间）

地点：界首市复兴路企业服务中心二楼会议室

## 五、开启

时间：2025年12月08日15时00分（北京时间）

地点：界首市复兴路企业服务中心二楼会议室

## 六、其他补充事宜

1、本项目采购公告同时在以下网址发布：《安徽融城高新技术产业发展集团有限公司》https://www.ahrcgxjt.com/。

2、本项目需落实的节能环保、中小微型企业扶持等相关政府采购政策详见采购文件。

3、本项目所属行业为建筑业行业

## 七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：安徽融耀科技产业发展有限公司

地址：界首市复兴路509号

联系方式：0558-8500237

2.采购代理机构信息

名称：安徽首建工程建设项目管理有限公司

地址：界首市东城天安路36号7栋203室

联系方式：18210177109

3.项目联系方式

项目联系人：刘工

电话：18210177109

# 第二章 供应商须知

#### 一、供应商须知前附表

注：本表是本项目的具体要求，是对供应商须知的具体补充和修改，如有不一致，以本表为准。

| 条款号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | 采购人 | 安徽融耀科技产业发展有限公司 |
| 3.2 | 采购代理机构 | 安徽首建工程建设项目管理有限公司 |
| 3.5 | 是否允许联合体参加磋商 | □是 ☑否 |
| 7.3 | 现场考察 | ☑不组织，供应商自行考察 □统一组织 时间： 年 月 日 时 分 地点： 现场考察联系人及联系电话： 备注：如供应商未参加采购人统一组织的现场考察，视同放弃现场考察，由此引起的一切责任由供应商自行承担。 |
| 8.1 | 供应商质疑截止时间 | 1、对采购文件提出质疑的，应当在采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。 接受采购文件质疑的电子邮箱：78901240@qq.com 特别提示：提出质疑时须注明项目名称 。 询问答复及澄清或修改：在78901240@qq.com邮箱内发布，采购人不再另行通知。该答复内容及澄清或修改内容为采购文件的组成部分，对供应商具有同样约束力效力。（所有潜在供应商在响应文件提交截止时间前有义务在交易平台自行查询，澄清、修改及答疑回复视为全部知晓，无需回复确认。） 供应商认为采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式提出。 |
| 9.1 | 包别划分 | ☑不分包 □分为 个包 供应商参加多个包磋商的成交包数规定： |
| 13.1 | 磋商保证金 | 免收 |
| 14.1 | 磋商有效期 | 90日历日 |
| 15.1 | 响应文件要求 | 1、纸质版文件：①正本1份，副本2份，以上响应文件放入密封袋中，加贴封条，并在封套封口处加盖供应商公章，在封套上标记“xxx项目响应文件纸质版”、供应商名称并加盖公章（可参考响应文件格式封面）。 ②纸质版文件必须装订牢固并胶装成册，活页或容易被拆解的响应文件将不予评审。 2、要求递交电子版响应文件（U盘）一份。 电子版文件须为签字盖章后纸质版响应文件的完整扫描件。 响应文件电子版密封方式：以上电子版文件单独放入一个密封袋中，加贴封条，并在封套封口处加盖供应商公章，在封套上标记“xxx项目响应文件电子版”、供应商名称并加盖公章。 递交响应文件时无电子版文件，采购人将拒绝接收其响应文件。 |
| 15.3 | 磋商现场提交的其他材料要求 | ①法人授权委托书原件；②法定代表人身份证原件或被授权人身份证原件。 |
| 16.1 | 响应文件提交截止时间 | 详见磋商公告 |
| 19.1 | 磋商时间 | 详见磋商公告 |
|  | 磋商地点 | 详见磋商公告 |
| 19.2 | 评审方法 | 综合评分法 |
| 22.7 | 报价及合同价款的方式 | ☑固定总价合同 供应商投标时采用固定总价报价方式，供应商不再对清单进行分项报价。报价浮动率 =【报价-（暂估价、暂列金额）】/【最高投标限价-（暂估价、暂列金额）】*100%（保留两位小数，小数点后第三位四舍五入）。 工程量清单及最高投标限价的确认：采购人编制的工程量清单及最高投标限价作为本次报价的基础依据，供应商应在投标答疑截止时间前根据施工图对采购人提供的工程量清单及最高投标限价组价进行核算并提出异议，分项工程量误差在正负3%之内的不予调整。若供应商在规定的期限内提出异议，并提供相应的工程量计算书，以便采购人及时核对，并以采购人重新确定的工程量清单作为报价依据，响应文件解密后工程量清单及最高投标限价组价一律不予调整（设计变更、经济签证、工程联系单等除外）。 技术规范要求的费用应包括在报价中。在设计图中如无图示或未表达明确的，且各供应商没在规定期限内提出异议，决算时不得调整造价，视为该项费用已包括在采购总价内。 后期结算过程中利用采购人发布的工程量清单及分项组价作为结算依据。为规范工程结算管理，发布竞争性磋商文件时，最高投标限价、工程量清单及工程项目最高投标限价汇总表、单项工程组价汇总表、单位工程组价汇总表、分部分项工程量清单计价表、措施项目清单计价表、其他项目清单计价汇总表、规费、税金项目清单计价表、主要材料价格表等一同发布，以利于后期作为结算的依据。 □固定单价合同 供应商投标时采用固定总价报价方式，供应商不再对清单进行分项报价。通过报价浮动率=【报价-（暂估价、暂列金额）】/【最高投标限价-（暂估价、暂列金额）】*100%（保留两位小数，小数点后第三位四舍五入）计算出固定单价。 最高投标限价组价的确认：采购人编制的工程量清单及最高投标限价作为本次报价的基础依据，供应商应在投标答疑截止时间前根据施工图对采购人提供的最高投标限价组价进行核算并提出异议。若供应商在规定的期限内提出异议，并提供相应的计算依据，以利采购人及时核对，响应文件解密后最高投标限价组价一律不予调整。 技术规范要求的费用应包括在报价中。在设计图中如无图示或未表达明确的，且各供应商没在规定期限内提出异议，决算时不得调整造价，视为该项费用已包括在采购总价内。 后期结算过程中利用采购人发布的工程量清单及分项组价作为结算依据。为规范工程结算管理，发布竞争性磋商文件时，最高投标限价、工程量清单及工程项目最高投标限价汇总表、单项工程组价汇总表、单位工程组价汇总表、分部分项工程量清单计价表、措施项目清单计价表、其他项目清单计价汇总表、规费、税金项目清单计价表、主要材料价格表等一同发布，以利于后期作为结算的依据。 |
| 22.8 | 最后报价扣除 | （1）小微企业价格扣除： / %。（扣除比例在3%-5%间，由采购人自行选择） （2）监狱企业价格扣除：同小微企业。 （3）残疾人福利性单位价格扣除：同小微企业。 （4）符合条件的联合体价格扣除： / %。（扣除比例在1%-2%间，由采购人自行选择。联合协议约定小微企业的合同份额占合同总金额30%以上。） （5）符合条件的大中型企业价格扣除： / %。（扣除比例在1%-2%间，由采购人自行选择。分包意向协议约定小微企业的合同份额占合同总金额30%以上。） |
| 24.1 | 确定成交候选人和成交供应商 | 磋商小组推荐成交候选人的数量：3名及以上 |
|  |  | 确定成交供应商： ☑采购人委托磋商小组确定 □采购人确定 |
| 28.1 | 成交通知书发出的形式 | 书面 |
| 30.1 | 履约保证金 | （1）金额：遵照《阜阳市财政局 阜阳市公共资源交易监督管理局关于进一步规范政府采购管理支持企业发展的通知》（财购〔2021〕178号）执行。 ☑免收 □合同价的 % □定额收取：人民币 / 元 （2）支付方式： ☑转账/电汇 ☑支票 ☑汇票 ☑本票 ☑保函 ☑保险 其他要求： （3）收取单位： / （4）缴纳时间：/ （5）退还时间：/ |
| 31.1 | 成交服务费 | - 1、代理服务费：由成交供应商支付，3000.00元（大写：叁仟元整）。 - 2、清单控制价编制费：由成交供应商支付，1500元（大写：壹仟伍佰元整）。 收取方式：现金或转账，以上费用不单独列出，供应商自行考虑。成交人须在领取成交通知书前支付以上费用。 |
| 34.3 | 质疑函递交的方式 | 书面提出 接收部门：安徽融耀科技产业发展有限公司 、安徽首建工程建设项目管理有限公司 联系电话：0558-8500237、18210177109 电子邮箱：78901240@qq.com 通讯地址：安徽融耀科技产业发展有限公司、界首市东城天安路36号7栋203室 |
| 35 | 其他内容 | / |
| 35.1 | 承包方式 | ☑施工总承包 □专业承包 |
| 35.3 | 计划工期 | 计划工期：20日历天 计划开工日期： 年 月 日，具体开工时间以开工令为准。 |
| 35.4 | 质量标准要求 | 质量标准：合格 |
| 35.5 | 项目经理其他要求 | （1）项目经理具备资格见公告要求（必须是本单位人员），项目经理必须具备有效的安全生产考核合格证书B证。 （2）项目经理不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人，以下情形除外： ①法定情形； ②虽在其他项目上担任项目经理岗位，但本项目成交后能够从该项目撤离，全面履约。 （3）成交后若项目经理在其他项目上担任项目经理岗位，导致该项目经理无法进场履约的，采购人可取消其成交资格。供应商因此原因被取消成交资格的，视为无正当理由放弃成交资格。 |
| 35.7 | 安全文明要求 | 必须确保安全文明施工，符合国家和项目所在地现行相关规定。 |
| 35.8 | 总包及分包规定 | 供应商不得在成交后将工程转包给其它施工单位。如需专业分包，分包项目、内容及分包商须经采购人及监理单位同意和认可。 |
| 35.9 | 现场条件 | 具备开工条件 |
| 35.10 | 采购人提供的资料 | ☑磋商文件 ☑工程量清单 ☑图纸 |
| 35.13 | 关于联合体参加磋商的相关约定 | （1）联合体参加磋商的须提供联合体协议（见响应文件格式），相关证明材料由供应商根据联合体协议分工情况及磋商文件要求提供。 （2）联合体各成员单位均须提供营业执照（或事业单位法人登记证书）、税务登记证和无重大违法记录声明函、无不良信用记录声明函。注：已办理“三证合一”登记的，响应文件中提供营业执照（或事业单位法人登记证书）扫描件即可。 |
| 35.16 | 解释权 | （1）构成本磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明； （2）同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准； （3）如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释； （4）除磋商文件中有特别规定外，仅适用于磋商及响应文件提交阶段的规定，按磋商公告、供应商须知、评审方法和标准、响应文件格式的先后顺序解释； （5）按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
| 35.17 | 其他补充说明 | / |

二、供应商须知正文

- 适用范围

  - 本磋商文件仅适用于本次磋商所述的工程项目采购。

2.定义

  - 工程：是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建及其相关的装修、拆除、修缮等；与工程建设有关的货物，是指构成工程不可分割的组成部分，且为实现工程基本功能所必需的设备、材料等；所称与工程建设有关的服务，是指为完成工程所需的勘察、设计、监理等服务。

  - 时限（年份、月份等）计算：系指从响应文件提交截止之日向前追溯 X 年/月（“X”为“一”及以后整数）起算。

- 采购人、采购代理机构及供应商

  - 采购人：是指依法开展采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。本项目的采购人见供应商须知前附表。

  - 采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的采购代理机构见供应商须知前附表。

  - 供应商：是指向采购人提供工程、货物或者服务的法人、非法人组织或者自然人。分支机构不得参加政府采购活动，但银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业除外。本项目的供应商须满足以下条件：

    - 在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。

    - 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

    - 以采购代理机构认可的方式获得了本项目的磋商文件。

    - 若供应商须知前附表中写明专门面向中小企业采购的，如供应商为非中小企业，其响应文件将被认定为响应无效。

  - 若供应商须知前附表中允许联合体参加磋商，对联合体规定如下：

    - 两个以上供应商可以组成一个磋商联合体，以一个供应商的身份磋商。

    - 联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

    - 采购人根据采购项目对供应商的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

    - 联合体各方应签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议作为响应文件的一部分提交。

    - 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

    - 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目磋商，否则其响应文件将被认定为响应无效。

    - 对联合体参加磋商的其他资格要求见供应商资格。

  - 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则其响应文件将被认定为响应无效。

  - 为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其响应文件将被认定为响应无效。

- 资金来源

  - 本项目的采购人已获得足以支付本次磋商后所签订的合同项下的资金。

4.2项目预算金额或分项（或分包）预算金额见磋商公告（磋商邀请）。

5.磋商费用

不论磋商的结果如何，供应商应承担其所有与准备和参加磋商有关的费用。

- 适用法律

本项目采购人、采购代理机构、供应商、磋商小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门、政府采购监督管理部门的政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

- 磋商文件构成

  - 磋商文件包括下列内容：

第一章	竞争性磋商公告

第二章	供应商须知

第三章	采购需求

第四章	评审方法和标准

第五章	政府采购合同

第六章	响应文件格式

  - 磋商文件中有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准。

  - 现场踏勘及相关事项见供应商须知前附表。

7.4供应商应认真阅读磋商文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。

8.磋商文件的澄清与修改

8.1供应商质疑截止时间：见供应商须知前附表。

- 磋商范围及响应文件中标准和计量单位的使用

  - 项目有分包的，供应商可参与磋商文件其中某一个或多个分包的磋商， 成交包数详见供应商须知前附表中规定。

  - 无论磋商文件中是否要求，供应商所承担工程及伴随的货物和服务均应符合国家强制性标准。

  - 供应商与采购代理机构之间与磋商有关的所有往来通知、函件和响应文件均用中文表述。供应商随响应文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文。翻译的中文资料与外文资料如果出现差异时，以中文为准。

  - 除磋商文件中有特殊要求外，响应文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

- 响应文件构成

  - 供应商应完整地按磋商文件提供的响应文件格式及要求编写响应文件， 具体内容详见本项目第六章响应文件格式的相关内容。

10.2上述文件应按照磋商文件规定的格式填写、签署和盖章。

11.证明标的的合格性和符合磋商文件规定的技术文件

  - 供应商应提交磋商文件要求的证明文件，证明其响应内容符合磋商文件规定。该证明文件是响应文件的一部分。

  - 上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据。

  - 本条所指证明文件不包括对磋商文件相关部分的文字、图标的复制。

  - 为保证公平公正，除非磋商文件另有规定或说明，供应商对同一项目磋商时，不得同时提供备选磋商方案。

- 报价

  - 供应商的报价应当包括满足本次磋商的全部内容。所有报价均应以人民币报价。供应商的磋商报价应遵守《中华人民共和国价格法》。

  - 供应商应在分项报价表上标明磋商工程的单价（如适用）和总价。未标明的视同包含在磋商报价中。

  - 供应商最后报价均不得高于磋商文件（公告）列明的项目预算、最高投标限价（控制价），否则其响应文件将被认定为响应无效。

  - 报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的磋商，其响应文件将被认定为响应无效。

12.5采购人不接受具有附加条件的报价。

13.磋商保证金

免收

14.磋商有效期

  - 磋商有效期为从响应文件提交截止之日算起的日历天数，磋商有效期详见供应商须知前附表。

  - 在磋商有效期内，供应商的磋商保持有效，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。磋商有效期不满足要求的响应，其响应文件将被认定为响应无效。

  - 为保证有充分时间签订合同，采购人或采购代理机构可根据实际情况， 在原磋商有效期截止之前，要求供应商延长磋商有效期。接受该要求的供应商将不会被要求和允许修正其响应文件。供应商也可以拒绝延长磋商有效期的要求， 且不承担任何责任。上述要求和答复都应以书面形式提交。

- 响应文件的制作

  - 响应文件的制作应满足以下规定：

- （1）按第六章“响应文件格式”中要求进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。

（2）响应文件应当对磋商文件有关工期、响应有效期、质量要求、技术标准和要求、采购范围等实质性内容作出实质性响应。

（3）响应文件应用不褪色的材料书写或打印，并由供应商的法定代表人或其委托代理人根据磋商文件规定签字或盖章。委托代理人签字的，响应文件应附法定代表人签署的授权委托书。响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由供应商的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

（4）响应文件正本一份，副本份数见供应商须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

（5） 响应文件的正本与副本应分别装订成册。响应文件一律胶装，不得活页装订。采购人对由于响应文件装订松散而造成的丢失或其他后果不承担任何责任。

（6）响应文件的正本与副本集中包装或分开包装均可，分开包装的应清楚地标记“正本”或“副本”字样，并在封套的封口处加盖供应商单位章。

（7）响应文件的封套上应写明的其他内容见供应商须知前附表。

（8）未按第（6）条要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。

15.2磋商现场提交的其他材料要求详见供应商须知前附表。

16.响应文件提交截止时间

  - 供供应商应在供应商须知前附表中规定的响应文件提交截止时间前递交响应文件。

- 响应文件的提交、修改与撤回

17.1供应商应在供应商须知前附表规定的响应文件提交截止时间前提交响应文件。

17.2供应商提交响应文件的地点：见供应商须知前附表。

17.3除供应商须知前附表另有规定外，供应商所提交的响应文件不予退还。

17.4供应商提交响应文件后，由该项目的法定代表人或其委托代理人在响应文件提交确认书上签字确认。

17.5在本章第16.1项规定的响应文件提交截止时间前，供应商可以修改或撤回已提交的响应文件，但应以书面形式通知采购人。

17.6供应商修改或撤回已提交响应文件的书面通知应按照本章第15项的要求签字或盖章。采购人收到书面通知后，向供应商出具签收凭证。

17.7修改的内容为响应文件的组成部分。修改的响应文件应按照本章第15项规定进行编制、密封和提交，并标明“修改”字样。

17.8响应文件提交截止时间前未完成响应文件提交的，视为撤回响应文件。逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人应当拒收。

17.9在响应文件递交截止时间之后，供应商不得对其响应文件做任何修改。但属于谈判小组在评审中发现的计算错误并进行核实的修改、按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新递交响应文件的，不在此列。

- 磋商小组

  - 本项目将依法组建磋商小组，磋商小组成员由 3 人以上单数组成，磋商小组及其成员应当依照政府采购的有关规定履行相关职责和义务。

  - 磋商小组依法对响应文件进行评审，并根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。

  - 磋商小组应当从质量和服务均能满足磋商文件实质性响应要求的供应商中，按照评审方法和标准推荐成交候选人，并编写评审报告。

- 响应文件的评审与磋商

19.1 采购人和采购代理机构将在供应商须知前附表规定的时间和地点组织磋商。

19.2 竞争性磋商活动采用综合评分法评审。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

19.3 磋商小组将按照磋商文件规定的评审方法和标准对供应商独立进行评审。评审程序如下：

19.3.1 初审。磋商小组对供应商必须满足和实质性响应的内容进行评审， 供应商未实质性响应磋商文件要求导致响应无效的，磋商小组将以书面询标的方式告知有关供应商。

采购人或采购代理机构将在响应文件提交截止时间后至评审结束前查询供应商的信用记录。供应商存在不良信用记录的，其响应文件将被认定为响应无效。

19.3.2 磋商。初审合格后，磋商小组将按响应文件提交顺序集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会，如供应商未到磋商现场的，视同放弃该权利。

19.3.3 报价。磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

19.3.4 综合评分。磋商小组只对通过初审，实质上响应磋商文件要求的响应文件进行综合评分。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后， 由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

19.4 相关说明。

19.4.1 为保证磋商活动顺利进行，供应商可派相关技术人员进行现场答疑；

19.4.2 磋商小组根据与供应商磋商情况可能实质性变动磋商文件的内容， 包括采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。磋商文件有实质性变动的，经采购人代表确认作为磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式通知所有参加磋商的供应商。

19.4.3 磋商过程中，磋商小组发现供应商的报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，磋商小组可以取消该供应商的成交候选资格，按顺序由排在后面的成交候选供应商递补，以此类推。

19.4.4 无论何种原因，即使供应商磋商时携带了证书材料的原件，但响应文件中未提供与之内容完全一致的扫描件的，磋商小组可以视同其未提供。

19.4.5 磋商小组决定响应文件的响应性及符合性只根据响应文件本身的内容，而不寻求其他外部证据。

19.5 供应商授权代表对磋商过程有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请，并说明理由。

- 终止竞争性磋商

  - 出现下列情况之一时，采购人和采购代理机构有权宣布终止竞争性磋商采购，并将理由通知所有供应商：

- 有效供应商数量不足，导致本次磋商缺乏竞争的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 因重大变故，采购任务取消的；

- 政府采购法律法规规定的其他情形。

- 响应文件的澄清、说明或更正

  - 磋商小组将对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，审查时可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

  - 磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式（询标）作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

- 最后报价

磋商并不限定只进行二轮报价，如果磋商小组认为有必要，可以要求供应商进行多轮报价。

  - 在磋商内容不做实质性变更或重大调整的前提下，供应商下轮报价不得高于上一轮报价。

  - 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，最后报价也是签订合同的依据。

  - 除国家政策性文件规定以外，供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

  - 供应商应当按照企业定额或 2018 版安徽省建设工程计价依据以及材料市场价格信息等，结合自身实力、施工经验、现场环境以及磋商文件的要求自主报价。

22.7 报价及合同价款的方式：见供应商须知前附表。

22.8 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）、《安徽省财政厅 安徽省经济和信息化委员会转发〈财政部工业和信息化部关于印发政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财购〔2012〕142 号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价按照投标人须知前附表中规定的标准扣除后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业的合同份额占到联合体协议合同总金额 30%以上的，联合体或大中型企业投标报价按照投标人须知前附表中规定的标准扣除后参与评审。

联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的，联合体视同为小型、微型企业和监狱企业。

23.成交候选人的推荐原则及标准

23.1 磋商小组依据本项目磋商文件所约定的评审方法和标准，按照最后报价由低到高的顺序依次推荐成交候选人。最后报价相同的，则由磋商小组采取随机抽取方式确定。

- 确定成交候选人和成交供应商

24.1 磋商小组根据综合评分的结果和供应商须知前附表中规定确定成交候选供应商，并标明排列顺序。排名第一的成交候选供应商经采购人或采购人授权的磋商小组确定为成交供应商后，由采购代理机构在指定媒体上予以公告。

- 编写评审报告

  - 评审报告是根据全体磋商小组成员签字的原始评审记录和评审结果编写的报告，评审报告由磋商小组全体成员签字。对评审结论持有异议的磋商小组成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。磋商小组成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评审结论。

- 保密要求

  - 评审将在严格保密的情况下进行。

  - 有关人员应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的国家秘密、商业秘密。

- 成交结果公告

  - 为体现“公开、公平、公正”的原则，磋商结束后，采购代理机构将在《安徽融城高新技术产业发展集团有限公司》https://www.ahrcgxjt.com/上发布成交公告

  - 成交结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称，成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，成交结果公告期限、评审专家名单以及供应商须知前附表中约定进行公告的内容。

注：

1、采购人定标前对成交候选人进行信用查询，如成交候选人存在不良信用记录，采购人应取消成交候选人资格，并按规定予以处理。

2、不良信用记录是指：（1）供应商被人民法院列入失信被执行人；（2）供应商或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案；（3）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录；（4）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单；（5）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录。

3、以联合体形式参加磋商的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，不得确定为成交供应商。

4、信用信息查询渠道：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）。

5、信用信息记录方式：采购人将查询网页打印、签字并存档备查。

- 成交通知书

  - 采购代理机构发布成交结果公告的同时以供应商须知前附表规定的形式向成交供应商发出成交通知书。

  - 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出以后，采购人改变成交结果或者成交供应商放弃成交资格，应当承担相应的法律责任。

  - 成交通知书是合同的组成部分。

29.告知磋商结果

- 29.1 在公告成交结果的同时，采购代理机构同时以供应商须知前附表规定的形式告知未成交供应商本人的评审得分和排序。

- 29.2 采购代理机构对未成交的供应商不做未成交原因的解释。

30.履约保证金

  - 成交供应商应按照供应商须知前附表规定缴纳履约保证金。

  - 如果成交供应商没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为放弃成交资格。在此情况下，采购人可确定下一成交候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。

- 成交服务费

  - 本项目成交服务费的收取按供应商须知前附表的规定执行。

32.签订合同

  - 采购人与成交供应商应当自发出成交通知书之日起 30 日内签订合同。

  - 磋商文件、成交供应商的响应文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

  - 成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一成交候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。成交供应商拒绝签订政府采购合同的不得参加对该项目重新开展的采购活动。

- 廉洁自律规定

  - 采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通。

  - 采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

- 质疑的提出与接收

  - 供应商认为磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的， 可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

  - 质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（详见磋商文件第八章）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以通过书面提出，超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。

  - 采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址，见供应商须知前附表。

- 需要补充的其他内容

  - 需要补充的其他内容，见供应商须知前附表。

# 第三章	采购需求

具体项目内容以采购文件及图纸工程量清单为准。

# 第四章	评审方法和标准

#### 一、总则

本项目将按照磋商文件 第二章 供应商须知的相关要求及本章的规定评审。

二、评审方法

2.1初审

磋商小组对供应商的响应文件进行初审，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。初审表如下：

| 初审表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目内容 | 合格条件 |
| 1 | 营业执照 | 提供有效的营业执照扫描件，应完整的体现出营业执照的全部内容。 |
| 2 | 资质证书 | 提供满足资质要求的资质证书扫描件。 |
| 3 | 安全生产许可证 | 提供有效的安全生产许可证扫描件。 |
| 4 | 项目负责人 | 符合磋商文件要求。 |
| 5 | 授权书 | 符合磋商文件要求。 |
| 6 | 磋商响应函 | 符合磋商文件要求。 |
| 7 | 报价书 | 符合磋商文件要求。 |
| 8 | 无重大违法记录声明函、无不良信用记录声明函 | 符合磋商文件要求。 |
| 9 | 中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件。 | 符合申请人资格中落实政府采购政策需满足的资格要求 |
| 10 | 其他要求 | 符合法律、行政法规规定的其他条件或磋商文件列明的其他要求。 |
| 评审指标通过标准：供应商必须通过上述全部指标。 |  |  |

#### 2.2综合评分

2.2.1磋商小组按照下表对进入综合评分的所有供应商的响应文件进行综合评分。

2.2.2本项目综合评分满分为 100 分，其中：技术资信分值占总分值的权重 80 %，价格分值占总分值的权重为20 %。具体评分细则如下：

| 类别 | 评分内容 | 评分标准 | 分值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术资信评分标准（80分） | - 施工组织设计 | - 一、项目理解总体思路（5分） - 磋商小组对供应商提供的关于本工程所涉及到的工作内容、工作流程、责任分工、承担风险等方案内容进行评审打分： - 1、供应商对本工程所涉及到的工作内容、工作流程、责任分工、承担风险等方案描述详细完整、切实可行，针对性强的，得5分； - 2、供应商对本工程所涉及到的工作内容、工作流程、责任分工、承担风险等方案内容完整，但针对性有待进一步提高的，得3分； - 3、供应商对本工程所涉及到的工作内容、工作流程、责任分工、承担风险等方案内容不完整，无针对性的，得1分； - 4、未提供相关内容的不得分。 - 二、缺陷责任期服务方案（5分） - 磋商小组对供应商提供的缺陷责任期内的人员配备、质保期保障及响应方案进行评审打分： - 1、供应商缺陷责任期内的人员配备完善、质保期保障及响应方案内容详细完整，切实可行的，得5分； - 2、供应商缺陷责任期内的人员配备完善，但质保期保障及响应方案等有待提升的，得3分； - 3、提供方案内容不完整，不可行的，得1分； - 4、未提供相关内容的不得分。 - 三、主要施工方案（5分） - 供应商应充分了解本项目建设内容，制定相应的施工方案与技术措施。磋商小组根据供应商提供的主要施工方案与技术措施进行评审打分。 - 1、主要施工方案详细、具体，工艺流程完整，技术措施可行，符合本项目施工要求，得5分； - 2、主要施工方案详细、具体，工艺流程完整，但技术措施不可行，得3分； - 3、主要施工技术方案不详细，工艺流程不完整，技术措施不可行；或存在生搬硬套其他项目的情况，得1分； - 4、未提供相关内容的不得分。 - 四、施工质量控制措施（5分） - 磋商小组对供应商提出的施工质量控制措施进行评审打分，包括但不限于施工质量技术管理班子及制度、质量技术保证措施等： - 1、施工质量技术管理班子及制度、质量技术保证措施符合实际施工要求，内容描述详细完整、切实可行，针对性强的，得5分； - 2、施工质量技术管理班子及制度、质量技术保证措施符合施工要求，内容完整，但针对性有待进一步提高的，得3分； - 3、供应商提供的施工质量控制措施内容不完整，无针对性的，得1分； - 4、未提供相关内容的不得分。 - 五、施工合理化建议和降低成本措施（5分） - 磋商小组对供应商提供的本项目工程施工合理化建议和降低成本措施等方案进行评审打分： - 1、方案明确施工管理，提出的优化建议、减少材料浪费及降低施工成本内容，描述详细完整、切实可行的，得5分； - 2、方案明确施工管理，提出的优化建议、减少材料浪费等内容描述完整，但降低施工成本方案有待提升的，得3分； - 3、提供方案内容不完整，不可行的，得1分； - 4、未提供相关内容的不得分。 - 六、安全管理方案（5分） - 磋商小组对供应商提供的安全管理方案及安全事故处置方案、技术人员配备方案进行评审打分： - 1、供应商提供的安全管理方案及安全事故处置方案、技术人员配备方案描述详细完整、切实可行，针对性强的，得5分； - 2、供应商提供的安全管理方案及安全事故处置方案、技术人员配备方案内容完整，但针对性有待进一步提高的，得3分； - 3、供应商提供的安全管理方案内容不完整，无针对性的，得1分； - 4、未提供相关内容的不得分。 - 七、文明施工方案（5分） - 磋商小组对供应商提供的确保文明施工（包含现场作业环境、生产环境、工作秩序等）的管理体系和措施进行评审打分： - 1、供应商提供的确保文明施工方案内容描述详细完整、切实可行，针对性强的，得5分； - 2、供应商提供的确保文明施工方案内容完整，但针对性有待进一步提高的，得3分； - 3、供应商提供的确保文明施工方案内容不完整，无针对性的，得1分； - 4、未提供相关内容的不得分。 - 八、应急处置方案（5分） - 磋商小组对供应商提供的本项目突发事件、停水停电、机械设备故障等应急处置方案进行评审打分： - 1、供应商提供的本项目突发事件、停水停电、机械设备故障等应急处置方案内容描述详细完整、切实可行，针对性强的，得5分； - 2、供应商提供的本项目突发事件、停水停电、机械设备故障等应急处置方案内容完整，但针对性有待进一步提高的，得3分； - 3、供应商提供的应急处置方案内容不完整，无针对性的，得1分； - 4、未提供相关内容的不得分。 - 九、确保工期的技术组织措施（5分） - 磋商小组对供应商提供的施工技术、材料选用等确保工期的方案内容进行评审打分： - 1、供应商提供的施工技术、材料选用等确保工期的组织措施方案内容描述详细完整、切实可行，针对性强的，得5分； - 2、供应商提供的施工技术、材料选用等确保工期的组织措施方案内容完整，但针对性有待进一步提高的，得3分； - 3、供应商提供的确保工期的组织措施方案内容不完整，无针对性的，得1分； - 4、未提供相关内容的不得分。 - 十、特殊情况施工措施（5分） - 磋商小组根据供应商提供的冬季施工措施，材料储备及设备保障等方案进行评审打分： - 1、方案中明确冬季施工部署，材料储备及设备保障等内容描述详细完整且具有针对性和可行性的,得5分； - 2、方案中材料储备及设备保障等内容描述完整，但冬季施工部署方案有待提升的，得3分； - 3、供应商提供的特殊情况施工措施方案内容不完整，不可行的，得1分； - 4、未提供相关内容的不得分。 - 十一、劳动力计划(5分) - 磋商小组对供应商提供的各主要施工工序计划及各工种劳动力安排计划方案进行评审打分： - 1、供应商提供的各主要施工工序计划及各工种劳动力安排计划方案内容描述详细完整、切实可行，针对性强的，得5分； - 2、供应商提供的各主要施工工序计划及各工种劳动力安排计划方案内容完整，但针对性有待进一步提高的，得3分； - 3、供应商提供的劳动力安排计划方案内容不完整，无针对性的，得1分； - 4、未提供相关内容的不得分。 | 0-55分 |
|  | - 人员配备 | - 项目拟配备的人员（除项目经理外）每提供一个初级及以上职称得 2分，最高得4分。 - 注：需提供证件扫描件，同一人员证件不重复计分 | 0-4分 |
|  | - 企业业绩 | - 2021年01月01日至今（以合同签订时间为准），供应商承担过类似项目业绩，每提供一项得5分，满分15分。 - 注：响应文件中须同时提供合同复印件或扫描件；未提供或提供不全的不得分。 | 0-15分 |
|  | 体系认证 | - 供应商具有有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的，每提供一个得 2分，满分 6 分。 - 注：响应文件中需提供以上证书的扫描件或复印件或影印件，同时提供国家认证认可监督管理委员会官网(全国认证认可信息公共服务平台)证书查询截图，否则不得分。 | 0-6分 |
| - 价格评分标准 - （20分） | - 价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为评标基准价，其价格分为满分20分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： - 最后报价得分＝（评标基准价/最后报价）×20％×100 |  |  |

2.2.3分值汇总

（1）磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分（四舍五入保留至小数点后两位数），再将供应商每项评分因素的得分进行汇总，得到该供应商的技术资信分之和。

（2）将每个供应商的技术资信分之和加上根据上述标准计算出的价格分，即为该供应商的综合总得分。

# 第五章	 政府采购合同

### 第一节 合同协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                    工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

#### 一、工程概况

1.工程名称：                       。

2.工程地点：                       。

3.工程立项批准文号：    。

4.资金来源：             。

5.工程内容：             。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：本工程施工图纸和工程量清单中的所有内容 。

#### 二、合同工期

计划开工日期：       年          月       日。

计划竣工日期：       年          月       日。

工期总日历天数： 20日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

#### 三、质量标准

工程质量必须达到国家工程施工质量验收合格标准。

#### 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元,其中含暂列金额       元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写） / (¥ / 元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） / (¥ / 元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写） / (¥ / 元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写） / (¥ / 元)。

2.合同价格形式：              。

#### 五、项目负责人（建造师）

承包人项目负责人（建造师）：           。

#### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）成交通知书（如果有）；

（2）响应函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

#### 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过政府采购形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

4.承包人承诺在履约过程中除不可抗力外如放弃（拒绝）履约，同意发包人不予退还履约保证金。承包人不得要求退还履约保证金，三年内不参与阜阳市公共资源交易活动，且在处理期间不因公司表现良好等各种理由向发包人申请予以提前恢复参与阜阳市公共资源交易活动。发包人承诺不以公司表现良好等各种理由为由提前解除对承包人的处理。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订时间

本合同于    年    月    日签订。

#### 十、签订地点

本合同在               签订。

#### 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 十二、合同生效

本合同自 签字、盖章 生效。

#### 十三、合同份数

本合同一式 拾 份，均具有同等法律效力，发包人执 肆 份，承包人执 肆 份，代理机构执 壹 份，公管局执 壹 份。

发包人：  (公章)                      承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：            法定代表人或其委托代理人：

（签字）                             （签字）

组织机构代码：                        组织机构代码：    

地  址：                              地  址：            

邮政编码：                          邮政编码：

法定代表人：                      法定代表人：      

委托代理人：                          委托代理人：

电  话：                              电  话：

传  真：                              传  真：                

电子信箱：                            电子信箱：

开户银行：                            开户银行：

账  号：                            账  号：

## 通用条款

使用住房城乡建设部、国家工商行政管理局2017年9月22日联合印发的《建设工程施工合同（GF-2017-0201示范文本）》第二部分通用条款。

## 专用合同条款

### 1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：采购文件及补充答疑文件，合同履行过程中双方书面确认的对合同内容有实质性影响的会议纪要、工程签证、工程变更、往来函件、洽商记录、备忘录等。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：           ；

资质类别和等级：         ；

联系电话：         ；

电子信箱：           ；

通信地址：         。

1.1.2.5 设计人：

名    称：     ；

资质类别和等级：       ；

联系电话：         ；

电子信箱：           ；

通信地址：         。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：指用于工程施工的场所，包括永久占地和临时占地。

1.1.3.9 永久占地包括：以本工程《建设用地规划许可证》为准。

1.1.3.10 临时占地包括：为实施本合同工程而需要临时占用的土地，临时占地由承包人负责办理手续并承担相应费用，相应费用已含在合同价款中，不再另行支付。

1.2法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国政府采购法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产条例》等相关国家法律法规、部门规章以及本工程所在地县级以上人民政府及其有关部门颁发的现行规范性文件等。

1.3 标准和规范

1.3.1适用于工程的标准规范包括：现行国家、行业及安徽省、阜阳市有关地方标准，以及相应的规范、规程、文件等。

1.3.2 发包人提供国外标准、规范的名称：/；

发包人提供国外标准、规范的份数：/；

发包人提供国外标准、规范的名称：/。

1.3.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：本工程所用材料必须满足现行国家、行业及安徽省、阜阳市有关验收规范和技术标准前提下，还应符合磋商文件要求。

1.4 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（顺序在前者优先解释）

（1）本合同协议书

（2）成交通知书

（3）竞争性磋商文件（含答疑、澄清文件、工程量清单等）

（4）本合同专用条款

（5）本合同通用条款

（6）标准、规范及有关技术文件

（7）图纸

（8）响应文件及附件

（9）已标价工程量清单

（10）其他合同文件

1.5 图纸和承包人文件

1.5.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工前十日内。

发包人向承包人提供图纸的数量：提供2套，不足的由承包人自行复制，费用自理；工程竣工验收合格后全部图纸归还发包人。

发包人向承包人提供图纸的内容：满足工程施工要求。

1.5.2 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、施工进度计划、阶段性进度计划、施工总平面布置图、专项方案；深化设计或二次设计文件、分包单位资信文件、分包合同、主要材料与设备采购技术文件（如有）；项目管理需要所必须提供的文件以及有关规范性文件规定的其它应由承包人提供的文件。

承包人提供的文件的期限为：该文件使用前14天并满足发包人要求；

承包人提供的文件的数量为：纸质文件不少于两份，电子文件一份，并满足档案管理需要；

承包人提供的文件的形式为：纸质文件签章完整，电子文件为PDF格式；

发包人审批承包人文件的期限：以发包人审批时间为准。

1.5.3 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人现场保存完整图纸一套。

1.6 联络

1.6.1发包人和承包人应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.6.2 发包人接收文件的地点：           ；

发包人指定的接收人为：         ；

承包人接收文件的地点：施工现场建设单位办公室；

承包人指定的接收人为：项目经理；

监理人接收文件的地点：项目监理机构办公室；

监理人指定的接收人为：项目总监理工程师。

1.7 交通运输

1.7.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：承包人自行勘察场外交通，发包人负责协助办理相关手续，所需费用由承包人承担。

1.7.2 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以建设项目永久占地为界。场外交通道路可利用已有的道路，承包人负责施工期间维护并保证交通畅通，退场前恢复原状，相关费用由承包人承担。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：场内道路和交通设施由承包人施工并承担费用。

1.7.3超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用承包人承担。

1.8 知识产权

1.8.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归发包人所有。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。

1.8.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：归承包人和发包人共同所有。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。

1.8.3承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：执行通用条款。

1.9工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：不予调整。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：/。

### 2. 发包人

2.1 发包人代表

发包人代表：

姓    名：         ；

身份证号：                ；

职    务：       ；

联系电话：        ；

电子信箱：/；

通信地址：               。

发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人对本工程施工过程中的工程质量、进度及相关投资、安全文明施工等进行监督和检查。在监理工程师的协助下严格控制工程进度和投资，协调解决由发包人处理的有关问题，但涉及工程量、设计变更、经济签证的确认需要发包人盖章方为有效。

2.2 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.2.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：执行通用条款。

2.2.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：(1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：开工前3日内完成。

(2)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：施工用水、电报装，道路开口均由承包人负责办理，费用供应商自行在报价中考虑，施工用水、电由承包人负责从施工水表口、变压器位置接至施工现场，水电费用自理并服从业主管理，费用含在报价中。其他需做工作均由承包人负责，费用含在报价中。电讯线路由承包人自行解决，费用含在报价中。

(3)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：开工令下达前1周。

(4)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间。

(5)水准点与座标控制点交验要求：发包人在开工前3日内进行书面移交并进行现场交验；承包人有义务对发包人提交的原始数据进行复核；若承包人未尽复核义务而造成不良后果的，其责任由承包人承担。

(6)图纸会审和设计交底时间：开工前3日内完成。

(7)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物含文物保护建筑、古树名木的保护工作：发包人负责协调相关单位进行处理，因处理或保护而发生的措施费用，已经包含在合同价款内；因保护处理影响工期5日以内的，总工期不予顺延，超过5日的，经发包人签证后可以顺延。

双方约定发包人应做的其他工作：双方另行协商。

2.3 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：执行通用条款。

发包人是否提供支付担保：/。

发包人提供支付担保的形式：/。

2.4 关于节能建筑与绿色建筑的约定：/。

### 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（1）承包人提交的竣工资料的内容：承包人对合同范围中的承包工程的施工竣工资料负全部责任，承包人负责编制施工范围内的竣工图，编制的竣工图应符合界首市有关规定；在编制竣工图时，所有的变更通知及图纸会审的内容应按规定方法标注到竣工图上，并在变更通知与图纸会审上标注变更所在图号。所有竣工档案资料及竣工图纸必须准确真实的反映实际施工情况，符合国家及界首市城建档案馆对于工程竣工档案的有关规定，属于发包人应提供的资料由发包人负责及时提供给承包人，同时由承包人负责汇总整理后，由发包人将一套竣工档案资料向档案馆移交。承包人在办理工程结算前必须向发包人提供一套竣工档案资料以及一套影像资料和一套电子版竣工资料 。

承包人需要提交的竣工资料套数：纸质文件不少于四份，电子文件一份，满足档案管理需要。

承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收合格后7日内。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面及电子文档  。

（2）承包人应履行的其他义务：

（a）应按阜人社〔2017〕62号文件要求，指定劳资专管员，借助信息化平台，做好施工现场劳动用工实名制管理工作。

（b）应按阜人社〔2017〕63号文件要求，办理施工许可证前，开立农民工工资专户；开工后按月编制和公示农民工工资表，按月足额通过工资专户打卡发放农民工工资。

（c）其他：1、施工设施及责任：

（1） 承包人参照发包人的总体规划要求自行建设符合自身需要的施工和生活设施，费用已含在合同价款中。承包人自行严格遵守国家、省、市有关防火、爆破和施工安全以及文明施工、夜间施工、环卫、城管、交通等规定，建立规章制度和防护措施，做好施工现场的扬尘防护工作。承包人承担由于自身措施不力造成事故的责任和发生的费用。

（2）承包人负责一级配电箱和接水点之后到使用点的管线连接，承包人负责专业承包过程中施工用水、施工用电的接入，发包人提供的现场接入点电压、水压不足时由承包人自行加压或增加发电设备，费用由承包人自行承担，并确保施工期间连续供应。承包人自行承担施工期间发生的水、电等各项费用，所产生损耗由各总承包方按使用比例分摊。

（3）承包人负责专业承包范围内的施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求，其费用由承包人在措施费中考虑。根据工程需要，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施、技防设施。

（4）施工场清洁卫生的要求：施工过程中保证施工场地清洁，遵守环境卫生管理的有关规定，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和违约金，交工前将所有建筑垃圾从施工场地清除，将所有剩余的建筑材料运至指定地点堆放，将所有施工机械和设备从施工场地运走。

（5）承包人有责任负责处理施工现场可能发生各类外界干扰，并积极主动与外界进行协调。

2、施工机械设备：

（1）保证执行批准后的施工组织设计中的资源投入计划，将工程施工所需的机械设备、人员、材料等资源，根据工程进度计划按时、按标准、足额投入。

（2）开工前，承包人必须在施工组织设计中编制资源投入计划，报总监理工程师和发包人批准后实施。特别是施工所需的机械设备（包括自有和租赁），应与投标文件填报的数量、质量、性能相符且具备正常施工功能，并配有明显的承包人单位标志，且为合法使用设备（如年检证、使用证等），便于发包人检查承包人施工设备投入情况。

（3）施工过程中，承包人因特殊原因需变更资源投入计划或者对已投入的资源进行调整的，应当提前3天提出申请，报总监理工程师和发包人批准。允许机械、设备调整的原则为：所调整机械、设备，规格、标准只能比原计划提高，不能降低；数量原则上不允许减少，如确因更换先进设备提高了工效，可考虑在总工作能力不降低的前提下同意调整。未经发包人许可，承包人开工后已进场的机械设备在任何情况下都不得在计划使用期间撤出现场。若施工机械、设备在施工过程中发生损坏的情况，承包人必须在3天内修复或更换。

（4）因设计变更、施工现场情况变化造成工程内容、工程量变化，须调整机械、设备的规格、数量的，承包人须在变更或变化确定后3天内，提出完整的更新施工方案和资源投入计划，报总监理工程师和发包人批准后实施。

3、现场施工安全文明、环境保护：

（1）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪声、环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人；承包方承担由此发生的费用，包括因承包方责任导致的违约金；承包人负责整个施工过程中发生的场地内包装废弃物等各类建筑、生活垃圾的清理、外运处置等工作。承包人需在现场规划提供指定场地堆放垃圾，并负责外运处置。

（2）承包人在施工期间，应严格执行本市有关建设工程安全、文明施工的规定，由于管理不善，引起政府有关部门处罚或责令停工整改等，其发生的费用或导致的损失应由承包人自行承担，且发包人保留因此而缓付工程进度款的权利。

（3）承包人在施工期间，必须设有专职安全员，配备足够数量的消防器材。应建立和健全消防安全制度，并报监理工程师及有关部门。

4、承包人应履行的其他义务：

（1）建立工程违约清场机制和诚信公开制度 :发包人与承包人双方在合同约定发生下列情况施工单位退场相应条款：承包人发生挂靠、转包、违法分包施工任务的；计划工期进度延迟 14 天或发生重大质量安全事故的；不按法律法规要求发放工人工资或因其造成工地工人群体上访恶性事件的；拒不履行投标承诺及合约职责与义务的。当承包人发生上述违法行为之一时，履约保证金不予退还，发包人按约责成其限期清场，终止施工合同并办理清场手续，及时组织相关责任单位进行工程量验收和工程造价清算，当合同约定的违约金低于实际损失时，应当请求法院予以调整，并根据实际情况另行主张损失赔偿。发包人要及时把处理结果以书面形式报界首市公共资源交易监督管理局和行业监督部门。

（2）开工前承包人应对施工图纸认真核查，积极配合发包人做好施工图纸交底及会审工作。承包人应严格按照已确认的施工组织设计（施工方案）组织施工，并无条件地接受监理工程师对工程施工质量、进度、安全、文明及造价等的监督管理。

（3）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：从承包人进场始，承包人应全面负责照管与维护本合同工程和将用于或安装在本合同中的材料、设备，直到本合同工程交工证书签发之日为止。

（4）同时承包人应按约定完成以下工作：

a.应提供施工计划、报表及完成计划：

①合同签订后3个工作日内，承包人须将总进度计划报项目施工监理单位审批后报发包人，一式四份；

②在招标和合同签订过程中尚未明确具体品牌、型号和相关技术要求的乙供设备材料必须提前3个日历天以上并在考虑供货周期并不影响工程施工进度的情况下向项目施工监理单位、发包人提出申请，并同时提交设备材料的具体品牌、型号和样品或样板，经发包人确认后采购。

③双方约定承包人应做的其他工作：承包人应承担与本工程有关的一切其他应由承包人承担的工作。

发包人委托承包人办理上述工作的费用已包含在承包人报价中。

5、双方约定的由承包人承担的其他工作：

（1）按合同规定的施工承包范围及其工程质量、工期、安全、文明施工等要求，编制详细、完善的施工组织设计，报请发包人、监理审批后组织实施。发包人、监理审批并不减轻或免除承包人的责任，且承包人不得因此要求调整合同价格。

（2）承包人以合同工期为依据编制工程总体进度计划和各阶段的实施计划，施工准备计划，劳动力进场计划，施工材料、设备、机具进场计划，报监理单位和发包人确认后，组织实施并跟踪控制。服从发包人、监理工程师的监督管理，在本工程开工到质量保修期期限内，为保证全面、妥善履行合同义务，承包人必须建立行之有效的履约保证体系；所配备的人员应被认为是保证承包人全面履约的必备管理人员，未经发包人的批准，不得随意撤换。

上述承包人工作所需费用均已包含在合同价内，中标后包干使用，不做调整。承包人施工时必须与有关部门密切配合，保质保量完成施工任务。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：         ；

身份证号：         ；

建造师执业资格等级： ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：       ；

电子信箱：       ；

通信地址：       ；

承包人对项目经理的授权范围如下： 按照本合同约定，代表承包人全面组织本工程实施并对项目经理在项目实施过程中处理有关事宜，其法律后果由予以承担 。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：施工现场项目经理与响应项目经理要一致，并且为本工程专职项目经理，必须参加各种例会和打卡考勤，发包人对项目经理进行打卡考勤。项目经理、技术负责人必须保证每个月不少于22天常驻现场组织施工，每天在岗时间不少于6小时。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：执行通用条款。

3.2.2 项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：执行通用条款。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：执行通用条款。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：执行通用条款。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：执行通用条款。

3.3.2 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：合同履行过程中，发包人认为项目经理或其他施工管理人员，不能胜任本项目工作，要求承包人更换项目经理或其他管理人员，承包人拒绝的，承担违约给发包人造成的一切损失。

3.3.3 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：执行通用条款，并不得影响正常施工。

3.3.4 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人不得擅自更换响应时所报主要施工管理人员。确需更换时须报经发包人同意，更换的相关人员不得低于响应时所报人员资质、资历和技术水平，视同承包人违约，执行通用条款的规定向发包人支付违约金（出现突发性重大疾病、伤亡和其它不可抗力事件，经发包人核查属实的除外）。发包人如认为有必要，可要求对上述人员作出更换调整。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：执行通用条款。

3.4 分包

3.4.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：工程全部内容。

主体结构、关键性工作的范围：执行通用条款。

3.4.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：/。

其他关于分包的约定：/。

3.4.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：/。

3.5 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：执行通用条款。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：/。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：/。

### 4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：执行监理合同。

关于监理人的监理权限：执行监理合同。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：监理单位自行承担办公场所、生活场所费用。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：/  ；

职    务：/  ；

监理工程师执业资格证书号：/；

联系电话：/  ；

电子信箱：/  ；

通信地址：/  ；

关于监理人的其他约定：/  。

4.3 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）               /                    ；

（2）                /                   ；

（3）                /                   。

### 5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：合格。

关于工程奖项的约定：/。

5.2 隐蔽工程检查

5.2.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：执行通用条款。

监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

### 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：按《安徽省建筑工程安全生产管理办法》执行。依照《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）。

6.1.2 关于治安保卫的特别约定：执行通用条款。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：执行通用条款。

6.1.3 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：按《安徽省建设工程施工现场质量标准化管理验收实施细则》执行。

6.1.4 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：执行通用条款。

### 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按《安徽省建设工程施工现场质量标准化管理验收实施细则》执行。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：执行通用条款。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：执行通用条款。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：执行通用条款。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：执行通用条款。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：执行通用条款。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：执行通用条款。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：执行通用条款。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

因发包人原因导致工期延误的其他情形：因发包人原因导致工期延误的经发包人签证后可以顺延。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：承包人在响应时在施工组织设计中提出的施工进度计划应符合本项目采购文件中的工期要求，发包人依据承包人响应文件中的施工进度计划实时考核，施工进度与承包人响应文件中的施工进度计划节点工期相比，因承包人原因延误的：承包人须依照执行通用条款文规定承担违约责任。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：执行通用条款。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：系统电源在正常工作期间连续停电超过8小时。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）日降雨量大于25㎜的连续雨日超过3天；

（2）风速大于10.8m/s的6级以上强风灾害；

（3）日气温低于-10 ℃的严寒大于3天；

（4）造成工程损坏的冰雹和大雪灾害；

（5）其它异常恶劣气候灾害。

7.8 提前竣工的奖励

7.8.2提前竣工的奖励：无。

### 8. 材料与设备

8.1材料与工程设备的保管与使用

8.1.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：/。

8.2 样品

8.2.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：/。

8.3 施工设备和临时设施

8.3.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：根据企业自身状况结合施工现场实际情况自行施工，费用均包含在合同总价中，不得进行事后调整和索赔。

### 9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：/；

施工现场需要配备的试验设备：/；

施工现场需要具备的其他试验条件：/。

9.2 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：/。

### 10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：不予变更；确需变更的，严格执行界首市政府关于变更的相关文件规定。

10.2 变更估价

10.2.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:由于设计变更、签证等引起的工程量变化，按实际调整。设计变更、签证引起新的工程量清单项目，其相应综合单价按以下规则由承包人提出，经发包人、发包人委托的审定单位、监理单位共同确认后作为结算依据，变更、签证程序执行阜阳市政府相关文件规定。

a.清单控制价中已列项目，按清单控制价中的综合单价*报价浮动率。

b.如工程量清单与施工图纸不一致；工程量清单描述不清的；工程量清单中未列的项目及数量有差异的项目，由供应商在报价中自行考虑费用，视为供应商已列入采购总价中。

c.工程变更中的报价：采购人清单控制价中有相同或类似综合单价的，按相同或类似综合单价*报价浮动率记取；承包人报价中无相同或类似综合单价的，参照竞争性磋商文件重新组价；其中材料价格按采购人清单控制价中的材料价格执行；若清单控制价中没有，执行编制清单控制价时采用的同期阜阳市建设工程造价管理站发布的信息价，阜阳市建设工程造价管理站发布的信息价中若没有，按造价管理部门备案价格执行；机械台班单价按上述机械台班费用定额执行；人工费单价按安徽省最新政策文件规定执行。重新组价部分按最高限价与成交人报价的报价浮动率同比例下浮后进行结算。

10.3承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：执行通用条款。

发包人审批承包人合理化建议的期限：执行通用条款。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/。

10.4 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.4.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。

10.4.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：/。

10.5 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：/。

### 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

（1）市场价格波动是否调整合同价格的约定：不予调整。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 / 种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定： / ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定： / 。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 / %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 / %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 / %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 / %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± / %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式： / 。

### 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：/。

风险费用的计算方法：/。

风险范围以外合同价格的调整方法：/。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：人工、材料、机械费用的市场价格变化等，除不可抗力以外的其它风险。

风险费用的计算方法：供应商在报价时已考虑，不再另行计取。

风险范围以外合同价格的调整方法：供应商在报价时已考虑，不再另行计取。

3、其他价格方式a、由于设计变更、签证等引起的工程量变化，按实际调整。设计变更、签证引起新的工程量清单项目，其相应综合单价按以下规则由承包人提出，经发包人、审定单位、监理单位共同确认后作为结算依据，并执行阜阳市政府相关文件规定。清单控制价中已列项目，按清单控制价中的综合单价*报价浮动率。

b.如工程量清单与施工图纸不一致；工程量清单描述不清的；工程量清单中未列的项目及数量有差异的项目，由供应商在采购报价中自行考虑费用，视为供应商已列入采购总价中。

c.工程变更中的报价：发包人清单控制价中有相同或类似综合单价的，按相同或类似综合单价*报价浮动率记取；承包人采购报价中无相同或类似综合单价的，参照采购文件重新组价；其中材料价格按发包人清单控制价中的材料价格执行；若清单控制价中没有，执行编制清单控制价时采用的同期阜阳市建设工程造价管理站发布的信息价，阜阳市建设工程造价管理站发布的信息价中若没有，按造价管理部门备案价格执行；机械台班单价按上述机械台班费用定额执行；人工费单价按安徽省最新政策文件规定执行。重新组价部分按最高限价与中标人（成交人）采购报价的报价浮动率同比例下浮后进行结算。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：/。

预付款支付期限：/。

预付款扣回的方式：/。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：/。

预付款担保的形式为：/。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：按工程量计算规则、工程量清单计价规范、图纸、变更指示。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：按形象进度计量。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：不采用。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：执行通用条款。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量：执行通用条款。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：不采用。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：工程结算审核后付至审定价款的97%,剩余3%作为质保金(如承包人采用金融机构保函方式缴纳质量保证金，此处直接支付至审定结算价格的100%)，缺陷责任期满且经甲方确认无质量问题后支付余款。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：执行通用条款。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：不采用。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：执行通用条款。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：不采用。

（4）农民工工资专户资金拨付。发包人应按照阜人社〔2017〕63号文件要求，在工程开工前向农民工工资专户足额存入核定的工资性工程预付款，开工后按月向专户补足下月工资性工程进度款，确保专户余额动态保持不低于预付款金额，到工程款支付节点扣除已支付工资预付款，并结清全部农民工工资。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：执行通用条款。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：执行通用条款。

（2）发包人支付进度款的期限：执行通用条款。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：执行通用条款。

12.4.5 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：不采用。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：不采用。

### 13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.1监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

13.2 竣工验收

13.2.1竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：执行通用条款。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：执行通用条款。

13.2.2移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：执行通用条款。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：执行通用条款。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：执行通用条款。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：不采用。

（1）单机无负荷试车费用由/承担；

（2）无负荷联动试车费用由/承担。

13.3.2 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：/。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：承包人应在全部验收合格后7日内退场，并清理自行修建的临时设施及自有机具和物品由此支付的费用由承包人承担。

### 14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：执行通用条款。

竣工结算申请单应包括的内容：执行通用条款。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：执行通用条款。

发包人完成竣工付款的期限：执行通用条款。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行通用条款。

14.3 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：4份。

承包人提交最终结算申请单的期限：执行通用条款。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：执行通用条款。

（2）发包人完成支付的期限：执行通用条款。

### 15. 缺陷责任期与保修

15.1缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：12个月。

15.2 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：扣留质量保证金。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.2.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第（1）或（2）或（3）种方式：

- 质量保证金保函，保证金额为：工程价款结算总额的3%；如使用金融机构保函形式提供担保，必须是见索即付保函；

- 3%的工程款；

（3）其他方式:工程价款结算总额的3%，保证保险、银行转账等形式。

15.2.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:/。

关于质量保证金的补充约定：如在质保期内出现质量问题，导致的维护费用应全部由承包人支付。如承包人没有在规定的时间内响应维修，发包人有权委托具有相关经验的单位进行维修，且费用由承包人支付或直接从质量保证金中扣除，该维修费用承包人必须无条件接受。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：执行《建设工程质量管理条例》规定。

15.4.2  修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：72小时。

### 16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：因发包人未按合同约定支付价款、未按合同约定受领标的物、擅自解除合同导致承包人遭受的直接损失，承包人可向发包人申请赔偿，赔偿金额由双方协商一致；针对因政策变化等原因不能签订合同或解除合同时，造成承包人合法利益受损的情形，可以给予承包人合理补偿，补偿金额不得超过承包人的直接损失。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：双方协商解决。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：双方协商解决。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：双方协商解决。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：双方协商解决。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：双方协商解决。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：双方协商解决。

（7）其他：双方协商解决。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 28 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：因承包人原因造成工程质量不合格的，承包人应在发包人要求的时间内无条件修复达到合同约定的质量标准，给发包人造成损失的，承包人赔偿一切损失；发包人有权停止支付所有工程款项，不退还履约担保。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：因承包人原因造成工程质量不合格的，承包人应在发包人要求的时间内无条件修复达到合同约定的质量标准，给发包人造成损失的，承包人赔偿一切损失；发包人有权停止支付所有工程款项，不退还履约担保和低价风险担保(如有)。其他承包人违约责任的承担方式和计算方法：除执行合同相应条款的规定外，执行通用条款文件规定。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：承包人造成违约时，或监理人发出整改通知后，承包人在指定的期限内不能纠正违约行为并致使合同不能继续履行时，发包人有权解除合同，不退还履约担保和低价风险担保（如有）。承包人除承担合同约定的违约责任外，应另外向发包人支付签约合同价10%的违约金。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：合同解除后，因继续完成工程的需要，发包人有权使用承包人的任何物品，发包人不需支付任何费用。

### 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：/。

17.2 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 90 天内完成款项的支付。

### 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：/。

18.2 其他保险

关于其他保险的约定：承包人须为其施工现场的全部人员办理工伤保险并支付保险费。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：/。

18.3 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：/。

### 19. 争议解决

19.1 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：/。

19.1.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：/。

选定争议评审员的期限：/。

争议评审小组成员的报酬承担方式：/。

其他事项的约定：/。

19.1.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：/。

19.2 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：

（1）向 界首仲裁委员会申请仲裁；

（2）向安徽省界首市人民法院起诉。

其他

# 第六章	 响应文件格式

（项目名称）

响 应 文 件

采购人：

供应商公章：

法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）

年    月     日

### 一、报价表格式

  - 报价表

项目名称：

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 磋商范围 | 全部/第 包 |
| 报价 （详见备注说明） | 人民币（大写） （小写 ）元 |
| 质量标准 |  |
| 工 期 | 接开工令后 日历天完工 |
| 是否响应付款方式 | 是□ 否□ （划√） |
| 备注说明 |  |

供应商公章：

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日	期：

注：

1.本表内容根据磋商文件要求包括了磋商文件要求提供的全部内容的所有费用。

2.特殊事项在备注中注明。

3.供应商应根据其响应文件中报价表的内容填写唱标信息，唱标信息不作为评审的依据。唱标信息与报价表不一致的，以报价表为准。

4.供应商后期报价浮动率的计算按以下方式进行计算

报价浮动率=【报价-（暂估价、暂列金额）】/【最高投标限价-（暂估价、暂列金额）】*100%（保留两位小数，小数点后第三位四舍五入）

  - 报价书

投  标  总  价

工程名称：

投标总价（大写）：                              （以元为单位）

投  标  人：                                        （单位盖章）

法定代表人

或其委托代理人：                                    （签字或盖章）

编制时间：        年      月      日

供应商后期报价浮动率的计算按以下方式进行计算

报价浮动率=【报价-（暂估价、暂列金额）】/【最高投标限价-（暂估价、暂列金额）】*100%（保留两位小数，小数点后第三位四舍五入）

### 二、最后承诺报价表

（某项目第	次报价书）

项目名称：

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 磋商范围 | 全部/第 包 |
| 磋商内容 | （此内容由磋商小组根据项目需求据实填写，如不对原文件内容进行修改，此项填“无”。） |
| 最后报价 （详见备注说明） | 人民币大写： （小写 ）元 |
| 质量标准 |  |
| 工 期 | 接开工令后 日历天完工 |
| 是否响应付款方式 | 是□ 否□ （划√） |
| 备注说明 |  |

供应商公章或授权代表签字： 	 日	期：

注：1、上述日期均以日历天为单位，包括法定节假日。

2、在报价表内未有明确列述的项目费用应视为包括在总报价之内。

3、响应价格为固定不变价。在合同期内，该价格不因市场价格的变动而发生变动。

4、供应商最终响应报价不再对清单进行分项报价，通过投标报价浮动率 =【最终响应报价-（ 暂估价、暂列金额）】/【首轮响应总报价-（暂估价、暂列金额）】*100%（ 保留两位小数，小数点后第三位四舍五入）计算出固定单价。

5、本表用于二次报价，供应商须在响应文件中装订一份未填写响应报价的表格，另备几份手持。

### 三、供应商综合情况简介

（供应商可自行制作格式）

### 四、磋商响应函

致：           （采购人）

根据贵方的竞争性磋商邀请公告，我方兹宣布同意如下：

1.经踏勘项目现场和研究上述磋商文件的磋商须知、合同条款、图纸和工程建设技术标准及其他有关文件后，我方接受上述文件要求，并对工程量清单及最高投标限价（控制价）无异议。我方承诺按本磋商文件、施工图纸、合同条款和工程建设技术标准的条件、承担上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2.我方已详细审核并确认全部磋商文件及有关附件，充分理解磋商价格不得低于企业个别成本有关规定。我方经成本核算，所填报的磋商报价不低于企业个别成本。

3.一旦我方成交，我方保证按磋商文件约定的工期和磋商文件或业主开工令的要求如期开工、竣工并移交整个工程。

4.一旦我方成交，我方保证工程质量达到合格标准。

5.一旦我方成交，我方保证响应文件中承诺的项目管理班子及施工机械设备到位，并按响应文件中的施工组织设计组织施工。

6.一旦我方成交，我方保证用于本工程的主要材料、设备，符合磋商文件规定和响应文件承诺，并在使用之前经建设、监理、设计单位确认后使用。

7.一旦我方成交，我方保证在规定的时间内由我方法定代表人亲自签订合同以及及时进场施工，并认真履行合同和其它各项承诺。

8.一旦我方成交，我方保证在规定的时间内按磋商文件规定的方式、金额向采购人提交履约担保。

9.我方同意所提交的响应文件在磋商文件规定的磋商有效期内有效，在此期间内如果成交，我方将受此约束。

10.除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本响应文件以及磋商文件、磋商文件澄清、修改、补充将成为约束双方的合同文件的组成部分。

11.我方承诺：

（1）我单位磋商并成交后在项目所在地交纳相关税费。

（2）我方已对采购人提供的工程量清单和最高投标限价（控制价）进行认真复核，确认无误，成交后不再另行调整。

（3）我单位承诺我单位所委任项目经理未在其他项目上担任项目经理岗位，或虽在其他项目上担任项目经理岗位，但在本项目成交后合同签订前能够从其他项目变更至本项目，全面履约。若因我单位项目经理在其他项目上担任项目经理岗位，无法进场履约的，采购人可取消我单位成交资格。采购人因此原因取消我单位成交资格的，视为我单位无正当理由放弃成交资格，磋商保证金不予退还，同时贵单位可向我单位进一步追偿工期延误造成的一切损失。

（4）我方报价中已考虑实行增值税计税模式带来的影响，报价中已包含磋商文件公布的施工扬尘污染防治措施费用，一旦我方成交，将严格遵守国家、省、市增值税相关规定的要求。我方将按照磋商文件的要求对农民工工资、扬尘污染防治进行办理专户设立、工资支付等事宜。

12.其他补充说明： 	补充说明事项（如有）

供应商公章：

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

日       期 ：

附录1:

供应商诚信承诺书

致：          （采购人）

我单位参加本次磋商，承诺如下：

1. 提供的所有资料都是真实有效。

2. 不存在借用资质、串通投标等情形。

3．如我方为成交候选人，除不可抗力（是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括自然灾害和社会突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争等），不因任何其它原因放弃成交候选人资格。

4、我方成交后，严格按照采购文件和我单位响应文件的约定签订合同。

5、我方同意将达不到供应商资格要求条件仍参与磋商或被行政主管部门、监督管理部门等暂停、取消公共资源交易资格且在限制期内仍参与磋商的情形视为弄虚作假，愿意接受处理。

6、我方参与磋商如出现报价高于该项目最高限价的情形。

出现违反上述承诺情形之一的，我单位愿意接受采购人（甲方）、政府采购监督管理部门做出的相关处理、处罚。

此承诺不受磋商有效期的限制。

供应商公章：

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年   月    日

### 五、无重大违法记录声明函、无不良信用记录声明函

(联合体参加磋商的，联合体双方均须提供）

- 本单位郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，参加政府采购活动前三年内，本单位在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，且未在被禁止参加政府采购活动的处罚期限内。

- 本单位郑重声明，我单位无以下不良信用记录情形：

（1）被人民法院列入失信被执行人；

（2）被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单；

（3）被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商公章：

日      期：

### 六、法定代表人授权委托书

本授权书声明：           公司（工厂）（纳税人识别号：     ）的       （法人代表姓名、职务）代表本公司（工厂）授权本公司（工厂）        （被授权人的姓名、职务）为本公司（工厂）的合法代理人，参加                     采购项目活动，全权代表本公司处理磋商过程的一切事宜，包括但不限于：磋商、签约等。供应商代表在磋商过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。被授权人无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

特此声明。

法定代表人联系方式：（手机号码）

授权委托人联系方式：（手机号码）

法人代表签字或盖章：

代理人（被授权人）签字或盖章：

供应商公章：

授权委托日期：

注：

- 本项目只允许有唯一的供应商授权代表，提供身份证明扫描件；

- 法定代表人参加磋商的无需提供授权书，提供身份证明扫描件。

### 七、法定代表人身份证明书

单位名称： 						 单位性质： 						 地	址： 						 成立时间： 	年 		月 	日

经营期限： 					 姓	名： 		性别： 			 年	龄： 		职务：

系	 	（供应商单位名称）	的法定代表人。

特此证明。

供应商公章： 	 日	期：

八、施工组织设计

(提供评审方法中要求的施工组织设计，供应商可自行制作格式）

### 九、中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）   的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为    万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

### 十、其他材料

- 提供符合磋商邀请（磋商公告）、采购需求及评审方法和标准规定的相关证明文件。

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。